## Slide 1
基于机器学习的零件
智能分类与推荐系统项目计划
面向CAD模型的3D零件自动分类、聚类及相似推荐系统，提升零件重用与标准化。
汇报人：发如合
小组：19

## Slide 2
CONTENTS
01 项目整体范围计划
Contents Title Here
02 第一次迭代用户故事
Contents Title Here
03 第一次迭代任务分解
Contents Title Here
04 第一次迭代任务分配
Contents Title Here

## Slide 3
项目整体范围计划
01
PART ONE

## Slide 4: 项目整体范围计划——3个迭代，每迭代2天
零件库管理员
2
设计工程师
1
采购工程师
4
系统管理员
3
US1：上传模型并查找相似件
US2：3D预览推荐结果
US3：导出Excel清单
US4：标记“不可复用”反馈
US1：查看模型性能指标
US2：上传数据触发重训练
US1：在详情页查找相似件
US2：查看成本与库存
US1：一键启动自动分类
US2：批量修正分类结果
US3：设置定时自动分类任务

## Slide 5
第一次迭代用户故事
02
PART TWO

## Slide 6: 第一次迭代用户故事
查看模型性能指标
系统管理员 - US1
上传新模型并查找相似件
设计工程师 - US1
一键启动自动分类
零件库管理员 - US1
3D预览推荐结果
设计工程师 - US2
导出Excel清单
设计工程师 - US3
目标：实现核心功能闭环（上传 → 检索 → 预览 → 导出）

## Slide 7
第一次迭代任务分解
03
PART THREE

## Slide 8: 第一次迭代任务分解
后端任务
实现CAD文件上传接口
构建零件数据库表结构
开发相似性检索API
开发自动分类任务API
开发模型性能查询接口
实现Excel导出接口
前端任务
开发上传页面与文件选择组件
开发搜索结果列表页
集成Three.js实现3D预览
开发管理员面板
实现“导出Excel”按钮与下载逻辑
机器学习任务
准备初始训练数据集
实现基础几何特征提取
训练/加载基础分类模型
实现相似度计算逻辑
编写API单元测试
前后端联调
按验收标准执行功能测试
测试与集成任务

## Slide 9
第一次迭代任务分配
04
PART FOUR

## Slide 10: 第一次迭代任务分配
任务类别 | 具体任务 | 负责人
后端开发 | 功能设计，接口设计，B1-B6 | 梁景毓
前端开发 | 前端页面开发，F1-F5 | 胡辰朋
机器学习 | 准备训练集，进行模型训练等，M1–M4 | 黄伟
测试与集成 | API单元测试，功能测试等，T1–T3 | 张梁圣

## Slide 11
谢谢大家的观看！
非常感谢！